## Slide 1: IT规划蓝图－总体
核心业务系统（百胜ERP）
库存管理
客户管理
决
策
层
管
理
层
业
务
层
采购管理
销售管理
供应商管理
客户分析
电子商务
报表分析
机房
服务器
网络通信
信息安全
系统软件
企业门户
ESB
开发平台
数据中心
应用
数据
整合层
基础
设施
层
财务管理
人力资源
管理
办公系统
（OA）
邮件系统
工资绩效
BI应用
内部论坛

## Slide 2
电子商务和商业智能
－智能化的决策支持系统
－基于互联网的交易平台
－支持企业间全面业务协作
－更为有效的管理模式
分散局部应用
－保证基本的业务运作需求
－梳理现有IT系统
－梳理现有业务流程
－梳理管理模式
运营管理核心应用
－ERP套件的实施与完善
－ 工资绩效、人力资源管理
－客户管理系统建设
－OA系统的应用
－统一的体系架构
－管理模式规范化
－其他基础设施建设
企业决策支持
－通过报表平台的数据分析，
为业务发展提供帮助
－客户分析系统
－体系架构的完善
－管理模式的完善
替代手工
管理变革
业务创新
现在
近期
中期
远期
IT发展战略:发展阶段
项目实施原则
总体规划，分步实施
信息集中，数据整合
业务整合，流程优化
第1期：1个月
第2期：12个月
第3期：9个月
第4期：12个月

## Slide 3: 价值及重要性／解决难度矩阵
解决难度
高
困难
易
价值及重要性
简单
HR
工资绩效
电子商务
BI应用
办公
邮件
客户管理
客户分析

## Slide 4: 在实施过程中需要密切关注风险控制，总结信息化失败的案例，大多由于风险管理不当，其主要表现在软件、实施、变革、环境影响四大因素上
风险
软件风险
实施风险
内部环境
软件功能
软件选择
实施队伍
实施时间
实施维护成本
需求分析
系统安全
系统集成
变革风险
管理理念转变
业务流程再造
管理持续改善
高层领导支持
企业政策稳定
满足企业需求的程度
主要通过听取项目建议书和看软件演示来选择
软件商的实施顾问和企业内部的管理、业务以及技术人员的配合
可能在合同规定时间内无法完成，造成实施成本升高
硬件费用、软件使用许可费用和软件培训费用、实施咨询费用及维护费用等等
反映企业独特性的个性化需求可能难以满足或二次开发成本太高
数据访问权限、病毒的预防、非法入侵的监督、数据更改的追踪、数据的安全备份与存档等
分步实施可能会发生接口困难
信息系统会带来的新的管理思想、方法内部人员可能很难适应
牵涉到人员变动、权力重新分配、组织机构改变都会遇到阻力
对信息系统试行、维护期应有思想准备
高层管理必须经常监控系统实施的进度，指明方向
企业战略的调整，资金、人事以及对信息系统的政策变更